# Carnet de bord

Projet Bricoloop – Équipe MMBS

# En-tête

Équipe : MMBS

Membres : Mathéo COMBES, Marc RAHMANI, Bilel BENKOURDEL, Sandra LORBOIS

Lien Git : https://github.com/lelb1/Bricoloop

Lien Trello : https://trello.com/b/JuXsmqJz/sprints

| Sprint | Product Owner |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Sandra LORBOIS |
| Sprint 2 | Bilel BENKOURDEL |
| Sprint 3 | Marc RAHMANI |

# Lancement

L’équipe a lu le sujet et chaque membre a présenté ses compétences.

Il nous a semblé utile de mettre en place une base de données pour nous rapprocher des conditions réelles d’un projet avec un client, et par conséquent d’avoir un back-end et un front-end associés.

Le PO a choisi l’US-01 pour commencer, car elle constitue la base indispensable à toutes les autres US et qu’elle est classée « MUST ».

À la fin du Sprint 0, le Git était prêt à l’usage et les outils étaient définis (front, back, BDD…). En revanche, le Trello n’était pas encore prêt, y compris pour les cartes de l’US-01 et leur découpage.

# Sprint 1

PO : Sandra LORBOIS

Capacité estimée : 3 points

Sprint Goal : Réaliser l’US-01 pour poser les bases du projet.

L’US-01 a été découpée en 3 parties (API/Back, Front, BDD), estimées chacune à 1 point. Nous estimons que chaque membre de l’équipe dispose d’un point par sprint.

## Backlog du sprint

| Story | Points | Tâche principale | Terminée |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01-1 | 1 | API / Back pour récupérer les outils | Oui |
| US-01-2 | 1 | Front pour consulter les outils | En cours |
| US-01-3 | 1 | BDD complète en lien avec la consultation d’outils | Oui |

## Relevé du burndown (points restants)

| Début du sprint | Daily 1 | Daily 2 | Fin du dev | Vélocité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | NA | 0 | 0 |

## Rétrospective

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| US-01-2 US-01-3 | — | US-01-1 |

| Action retenue pour le prochain sprint | Responsable |
| --- | --- |
| US-02-1 | Mathéo |
| US-03-1 | Marc |
| US-03-2 | Sandra |

## Autoreview

| Story | Critères d’acceptation | Démontré ? | Test associé |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01-1 | Un appel GET sur la route des outils retourne le code 200 et la liste des outils au format JSON. | Oui | Postman |
| US-01-2 | La page catalogue affiche les outils issus de la BDD (nom, description, disponibilité) et permet d’ouvrir le détail d’un outil. | Oui | Site web |
| US-01-3 | Les tables nécessaires à la consultation des outils existent dans phpMyAdmin et contiennent des données de test. | Oui | phpMyAdmin |

| Story | Tests verts | Lint 0 warning | PR relue et mergée | Décision du PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01-1 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-01-2 | Oui | Oui | Non | En cours |
| US-01-3 | Oui | Oui | Oui | Validé |

### Passation

De (PO sortant) : Sandra LORBOIS

À (PO entrant) : Bilel BENKOURDEL

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Stories acceptées ce sprint | US-01-1 US-01-3 |
| Stories refusées et pourquoi | US-01-2 Pas encore poussée ni vérifiée par PR, même si elle a été testée par le PO. |
| Ordre actuel du backlog (5 premières) | US-02-1 US-02-2 US-03-1 US-03-2 US-04 |
| Décisions prises avec le CEO ou l’équipe | US-04 : impossible de demander un outil pour une date passée. |
| Questions ouvertes à trancher | — |
| Proposition de Sprint Goal pour le sprint suivant | US-02 et US-03 |

# Sprint 2

PO : Bilel BENKOURDEL

Capacité estimée : 3 points

Sprint Goal : Réaliser les US-02 et US-03 pour continuer les MUST et valider l’US-01-2 en attente.

## Backlog du sprint

| Story | Points | Tâche principale | Terminée |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01-2 | 0.5 | Front pour consulter les outils | Oui |
| US-02-1 | 0.5 | Front pour proposer un outil | Oui |
| US-02-2 | 1 | Back / API pour poster un outil | Non |
| US-03-1 | 0.5 | Front pour consulter le détail de l’outil | Non |
| US-03-2 | 1 | Back / API pour récupérer les détails de l’outil | Non |

## Relevé du burndown (points restants)

| Début du sprint | Daily 1 | Daily 2 | Fin du dev | Vélocité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | NA | 0 | 0 |

## Rétrospective

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| US-01-2 US-02-1 | — | US-02-2 US-03-1 US-03-2 |

| Action retenue pour le prochain sprint | Responsable |
| --- | --- |
| US-02-2 | Bilel |
| US-03-1 | Mathéo |
| US-03-2 | Sandra |

## Autoreview

| Story | Critères d’acceptation | Démontré ? | Test associé |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01-2 | La page catalogue affiche les outils issus de la BDD (nom, description, disponibilité) et permet d’ouvrir le détail d’un outil. | Oui | Site web |
| US-02-1 | Le formulaire de proposition d’un outil s’affiche sur le site et ses champs obligatoires sont contrôlés avant envoi. | Oui | Site web |
| US-02-2 | Un appel POST valide retourne le code 201 et l’outil proposé apparaît ensuite dans le catalogue et dans la BDD. | Non | Postman + site web |
| US-03-1 | La page de détail affiche le nom, la description, la catégorie et le propriétaire de l’outil sélectionné. | Non | Site web |
| US-03-2 | Un appel GET sur un identifiant d’outil retourne le code 200 et ses détails ; un identifiant inconnu retourne 404. | Non | Postman |

| Story | Tests verts | Lint 0 warning | PR relue et mergée | Décision du PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01-2 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-02-1 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-02-2 | Non | Non | Non | En cours |
| US-03-1 | Non | Non | Non | En cours |
| US-03-2 | Non | Non | Non | En cours |

### Passation

De (PO sortant) : Bilel BENKOURDEL

À (PO entrant) : Marc RAHMANI

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Stories acceptées ce sprint | US-01-2 US-02-1 |
| Stories refusées et pourquoi | US-02-2 US-03-1 US-03-2 Tests non concluants ou développement non terminé. |
| Ordre actuel du backlog (5 premières) | US-04 US-05 US-06 US-07 US-08 |
| Décisions prises avec le CEO ou l’équipe | — |
| Questions ouvertes à trancher | — |
| Proposition de Sprint Goal pour le sprint suivant | US-02 et US-03 à terminer |

# Sprint 3

PO : Marc RAHMANI

Capacité estimée : 3 points

Sprint Goal : Réaliser les US en retard et terminer au maximum les MUST.

## Backlog du sprint

| Story | Points | Tâche principale | Terminée |
| --- | --- | --- | --- |
| US-02-2 | 1 | API / Back pour poster un outil | Oui |
| US-03-1 | 0.5 | Front pour afficher les détails d’un outil | Oui |
| US-03-2 | 0.5 | API / Back pour récupérer les détails d’un outil | Oui |
| US-04 | 0.5 | Pouvoir emprunter un outil | Oui |
| US-05 | 0.5 | Accepter ou refuser une demande | Oui |
| US-06 | 0.5 | Empêcher les emprunts qui se chevauchent | Oui |
| US-07 | 0.5 | Déclarer un retour d’outil | Oui |
| US-08 | 0.5 | Voir les emprunts | Oui |
| US-09 | 0.5 | Interface web du parcours d’emprunt | Oui |
| US-10 | 0.5 | Filtrer le catalogue par catégorie | Oui |
| US-11 | 0.5 | Rechercher un outil par mots-clés | Oui |
| US-12 | 0.5 | Voir mes outils et les demandes reçues | Oui |

## Relevé du burndown (points restants)

| Début du sprint | Daily 1 | Daily 2 | Fin du dev | Vélocité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | NA | 0 | 0 |

## Rétrospective

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| US-02-2 US-03-1 US-03-2 US-04 US-05 US-06 US-07 US-08 US-09 US-10 US-11 US-12 | — | — |

| Action retenue pour le prochain sprint | Responsable |
| --- | --- |
| US-13 | Marc |
| US-14 | Bilel – Sandra |

## Autoreview

| Story | Critères d’acceptation | Démontré ? | Test associé |
| --- | --- | --- | --- |
| US-02-2 | Un appel POST valide retourne le code 201 et l’outil proposé apparaît ensuite dans le catalogue et dans la BDD. | Oui | Postman + site web |
| US-03-1 | La page de détail affiche le nom, la description, la catégorie et le propriétaire de l’outil sélectionné. | Oui | Site web |
| US-03-2 | Un appel GET sur un identifiant d’outil retourne le code 200 et ses détails ; un identifiant inconnu retourne 404. | Oui | Postman |
| US-04 | Un utilisateur peut demander l’emprunt d’un outil sur une période donnée ; une date passée est refusée avec un message d’erreur. | Oui | Site web |
| US-05 | Le propriétaire voit les demandes reçues et peut les accepter ou les refuser ; le statut est mis à jour et visible de l’emprunteur. | Oui | Site web |
| US-06 | Une demande dont la période chevauche un emprunt déjà accepté pour le même outil est refusée avec un message explicite. | Oui | Site web |
| US-07 | L’emprunteur ou le propriétaire peut déclarer le retour d’un outil ; l’outil redevient disponible dans le catalogue. | Oui | Site web |
| US-08 | L’utilisateur voit la liste de ses emprunts avec leur statut (en attente, accepté, refusé, rendu). | Oui | Site web |
| US-09 | Le parcours complet (choix de l’outil, demande, suivi) est réalisable depuis l’interface web, sans appel direct à l’API. | Oui | Site web |
| US-10 | Le catalogue peut être filtré par catégorie ; seuls les outils de la catégorie choisie sont affichés. | Oui | Site web |
| US-11 | Une recherche par mot-clé retourne les outils dont le nom ou la description contient le mot ; un message s’affiche si aucun résultat. | Oui | Site web |
| US-12 | Le propriétaire voit la liste de ses outils et, pour chacun, les demandes d’emprunt reçues. | Oui | Site web |

| Story | Tests verts | Lint 0 warning | PR relue et mergée | Décision du PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-02-2 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-03-1 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-03-2 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-04 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-05 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-06 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-07 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-08 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-09 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-10 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-11 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-12 | Oui | Oui | Oui | Validé |

### Passation

De (PO sortant) : Bilel BENKOURDEL

À (PO entrant) : Mathéo COMBES

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Stories acceptées ce sprint | US-02-2 US-03-1 US-03-2 US-04 US-05 US-06 US-07 US-08 US-09 US-10 US-11 US-12 |
| Stories refusées et pourquoi | — |
| Ordre actuel du backlog (5 premières) | US-13 US-14 |
| Décisions prises avec le CEO ou l’équipe | Deux clients ne peuvent pas réserver le même outil en même temps. |
| Questions ouvertes à trancher | — |
| Proposition de Sprint Goal pour le sprint suivant | US-13 et US-14 |

# Bilan

## Vélocité sur les 3 sprints

Le projet a été long à mettre en place et à configurer, notamment la récupération des données de la BDD via l’API sur le front. Une fois cette étape franchie, nous avons avancé très vite (Sprint 3).

## Ce qui a bien marché

- Chaque membre de l’équipe s’est investi et a su trouver sa place.

- Le site est fonctionnel.

- Les outils choisis étaient adaptés à la fin du projet.

## Ce qui a coincé

- Beaucoup de temps de mise en place pour créer une architecture solide avec une base fonctionnelle.

- Le travail en collaboration via Git.

## Retour des POs sur leur rôle

Sandra LORBOIS : Je pense avoir apporté une base structurée pour le lancement du projet en mettant en place le Trello et les documents nécessaires. Cependant, j’ai eu la sensation de manquer de temps pour effectuer la review des cartes validées de manière totalement effective.

Bilel BENKOURDEL : J’ai bien aimé ce rôle, mais il m’a semblé complexe : il ne s’agit pas seulement de prioriser et de répartir les charges, mais aussi de gérer les problèmes bloquants et de s’assurer que chacun avance de concert.

Marc RAHMANI : J’ai trouvé ce rôle plutôt agréable, car l’organisation des tâches et leur priorisation sont intéressantes et je me sens à l’aise pour le faire. Cependant, j’ai peu d’appétence pour la documentation, ce qui m’a poussé à repousser ces tâches.