# Carnet de bord

## En-tête

Equipe MMBS

Mathéo COMBES – Marc RAHMANI - Bilel BENKOURDEL - Sandra LORBOIS

Lien Git : https://github.com/lelb1/Bricoloop

Vidéo :

PO Sprint 1 : Sandra LORBOIS

PO Sprint 2 : Bilel BENKOURDEL

PO Sprint 3 :

## Lancement

L’équipe a lu le sujet et chaque membre a présenté ses compétences.

Il nous a semblé utile de mettre en place une base de données pour pouvoir se rapprocher des conditions réelles avec un client, et en conséquence d’avoir un back et un front-end associé.

Le PO a choisi l’US-01 pour commencer car elle semble constituer la base indispensable à tout le reste des US, et qu’elle est en « MUST ».

A la fin du Sprint 0, le Git était prêt à l’usage, les outils étaient définis (front, back, BDD…). Par contre, le trello n’était pas encore prêt, y compris pour les cartes de l’US01 et leur découpage.

## Sprint 1

PO sprint 1 : Sandra LORBOIS

Capacité estimée (points) : 3

Sprint Goal : Réaliser l’US-01 pour poser les bases du projet

L’US01 a été découpée en 3 parties : BDD, API/Back, Front.

Chaque partie est estimée à 1 point.

Nous estimons que chaque membre de l’équipe dispose d’un point par sprint.

| Story | Points | Tâche principale | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01-1 | 1 | API / Back pour get les outils | Oui |
| US-01-2 | 1 | Front pour consulter les outils | En cours |
| US-01-3 | 1 | BDD complète en lien avec la consultation d’outils | Oui |

Relevé du burndown (points restants)

| Début du sprint | Daily1 | Daily2 | Fin du dev | Vélocité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | NA | 0 | 0 |

Rétrospective

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| US01-2 US01-3 |  | US01-1 |

| Action retenue pour le prochain sprint | Responsable |
| --- | --- |
| US-02-1 | Mathéo |
| US-03-1 | Marc |
| US03-2 | Sandra |

### Autoreview

| Story | Critères d’acceptation | Démontré ? | Test associé |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01-2 | Retour positif API (code 200) | Oui | Postman |
| US-01-3 | Tables dans php my admin remplies | Oui | Phpmyadmin |
| US-01-1 | Affichage effectif du site avec détails possibles | Oui | Site web |

| Story | Tests verts | Lint 0 warning | PR Relue et mergée | Décision du PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01-2 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US01-3 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-01-1 | Oui | Oui | Non | En cours |

### Passation

De (PO sortant) : Sandra LORBOIS

À (PO entrant) : Bilel Benkourdel

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Stories acceptées ce sprint | US-01-2 US-01-3 |
| Stories refusées et pourquoi | US-01-1 Pas encore push et vérifier par PR même si testé PO |
| Ordre actuel du backlog (5 premières) | US-02-1 US-02-2 US-03-1 US-03-2 US-04 |
| Décisions prises avec le CEO ou l’équipe | US-04 Ne pas pouvoir demander un outil pour une date passée |
| Questions ouvertes à trancher |  |
| Proposition de Sprint Goal pour le sprint suivant | US-02 et US-03 |

## Sprint 2

PO sprint 1 : Bilal BENKOURDEL

Capacité estimée (points) : 3

Sprint Goal : Réaliser les US02 et US03 pour continuer les MUST et valider l’US01-1 en attente.

| Story | Points | Tâche principale | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01-1 | 0.5 | Front pour consulter les outils | Oui |
| US-02-1 | 0.5 | Front pour proposer un outil | Oui |
| US-02-2 | 1 | Back / API pour post un outil | Non |
| US-03-1 | 0.5 | Front pour consulter le détail de l’outil | Non |
| US-03-2 | 1 | Back / API pour get les détails de l’outil | Non |

Relevé du burndown (points restants)

| Début du sprint | Daily1 | Daily2 | Fin du dev | Vélocité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | NA | 0 | 0 |

Rétrospective

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| US01-1 US02-1 |  | US02-2 US03-1 US03-2 |

| Action retenue pour le prochain sprint | Responsable |
| --- | --- |
| US-02-2 | Bilel |
| US-03-1 | Mathéo |
| US03-2 | Sandra |

### Autoreview

| Story | Critères d’acceptation | Démontré ? | Test associé |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01-1 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US-02-1 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US-02-2 | Affichage des données de BDD sur le front | Non | Site web |
| US-03-1 | Affichage effectif sur le site | Non | Site web |
| US-03-2 | Affichage des données de BDD sur le front | Non | Site web |

| Story | Tests verts | Lint 0 warning | PR Relue et mergée | Décision du PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01-1 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-02-1 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US-02-2 | Non | Non | Non | En cours |
| US-03-1 | Non | Non | Non | En cours |
| US-03-2 | Non | Non | Non | En cours |

### Passation

De (PO sortant) : Bilel Benkourdel

À (PO entrant) : Marc Rahmani

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Stories acceptées ce sprint | US-01-1 US-02-1 |
| Stories refusées et pourquoi | US-02-2 US-03-1 US-03-2 Tests non concluants ou développement non terminé |
| Ordre actuel du backlog (5 premières) | US-04 US-05 US-06 US-07 US-08 |
| Décisions prises avec le CEO ou l’équipe |  |
| Questions ouvertes à trancher |  |
| Proposition de Sprint Goal pour le sprint suivant | US-02 et US-03 à terminer |

## Sprint 3

PO sprint 3 : Marc RAHMANI

Capacité estimée (points) : 3

Sprint Goal : Réaliser les US de retard et essayer au maximum de finir les MUST

| Story | Points | Tâche principale | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| US-02-2 | 1 | API / Back pour post un outil | Oui |
| US-03-1 | 0.5 | Front pour afficher les détails d’un outil | Oui |
| US-03-2 | 0.5 | API / Back pour get les détails d’un outil | Oui |
| US-04 | 0.5 | Pouvoir emprunter un outil | Oui |
| US-05 | 0.5 | Accepter ou refuser une demande | Oui |
| US-06 | 0.5 | Empêcher emprunts qui se chevauchent | Oui |
| US-07 | 0.5 | Déclarer un retour d’outils | Oui |
| US-08 | 0.5 | Voir les emprunts | Oui |
| US-09 | 0.5 | Interface web du parcours d’emprunt | Oui |
| US-10 | 0.5 | Filter catalogue par catégorie | Oui |
| US-11 | 0.5 | Recherche outil par mots clé | Oui |
| US-12 | 0.5 | Voir mes outils et les demandes reçues | Oui |

Relevé du burndown (points restants)

| Début du sprint | Daily1 | Daily2 | Fin du dev | Vélocité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | NA | 0 | 0 |

Rétrospective

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| US02-2 US03-1 US03-2 US04 US05 US06 US07 US08 US09 US10 US11 US12 |  |  |

| Action retenue pour le prochain sprint | Responsable |
| --- | --- |
| US-13 | Marc |
| US-14 | Bilel - Sandra |

### Autoreview

| Story | Critères d’acceptation | Démontré ? | Test associé |
| --- | --- | --- | --- |
| US02-2 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US03-1 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US03-2 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US04 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US05 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US06 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US07 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US08 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US09 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US10 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US11 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |
| US12 | Affichage effectif sur le site | Oui | Site web |

| Story | Tests verts | Lint 0 warning | PR Relue et mergée | Décision du PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US02-2 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US03-1 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US03-2 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US04 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US05 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US06 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US07 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US08 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US09 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US10 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US11 | Oui | Oui | Oui | Validé |
| US12 | Oui | Oui | Oui | Validé |

### Passation

De (PO sortant) : Bilel BENKOURDEL

À (PO entrant) : Mathéo COMBES

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Stories acceptées ce sprint | US-02-2 US-03-1 US-03-2 US04 US05 US06 US07 US08 US09 US10 US11 US12 |
| Stories refusées et pourquoi |  |
| Ordre actuel du backlog (5 premières) | US-13 US-14 |
| Décisions prises avec le CEO ou l’équipe | Deux clients ne peuvent pas réserver le même outil en même temps |
| Questions ouvertes à trancher |  |
| Proposition de Sprint Goal pour le sprint suivant | US-13 et US-14 |

## Bilan

### Vélocité sur les 3 sprints

Le projet a été long à mettre en place et à configurer, notamment le fait de récupérer les données de la BDD via l’API sur le front. Par contre, une fois que cela a été effectué, nous avons avancé très vite (sprint 3).

### Ce qui a bien marché

Chaque membre de l’équipe s’est investi et a su trouver sa place.

Le site en lui-même qui est fonctionnel.

Les outils étaient adaptés à la fin.

### Ce qui a coincé

Beaucoup de temps de mise en place pour créer une architecture solide avec une base fonctionnelle.

Le travail en collaboration via Git.

### Retour des POs sur leur rôle

Sandra LORBOIS : je pense avoir pu apporter une base structurée pour le lancement du projet en mettant en place le trello et les documents nécessaires au projet. Cependant, j’ai eu la sensation de manquer un peu de temps pour pouvoir effectuer la review des cartes validées de manière totalement effective.

Bilel BENKOURDEL : j’ai bien aimé ce rôle mais il m’a semblé complexe car il ne s’agit pas seulement de prioriser et répartir les charges mais aussi de gérer les problèmes bloquants et de s’assurer que chacun avance de concert.

Marc RAHMANI : j’ai trouvé ce rôle plutôt agréable car l’organisation des tâches et leur priorisation est intéressant et je me sens à l’aise pour le faire, cependant j’ai peu d’appétence pour la documentation ce qui m’a poussé à remettre ces tâches à plus tard.